РЕКОМЕНДАЦИИ

по формированию Технического задания проекта

Техническое задание - основной документ Проекта, которым Заявитель устанавливает основные цели и задачи Проекта, номенклатуру и назначение продукта Проекта, технические и иные значимые характеристики продукта Проекта, порядок и последовательность по выполнению необходимых стадий реализации проекта.

После заключения договора займа Техническое задание является приложением к договору целевого займа и служит инструментом контроля исполнения целей и задач проекта.

- Задачи и цели Проекта.

Заявитель описывает конечную цель Проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации:

- на достижение какого результата направлен Проект,

- основные характеристики создаваемого/модернизируемого производственного комплекса (производительность, иные существенные характеристики),

- состав технологических переделов в Проекте, их последовательность.

Заявитель обосновывает состав мероприятий по Проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов, и требований к продукту проекта или требований к создаваемому производству.

- Продукт Проекта.

Заявитель описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в Проекте. Описание должно включать в себя:

- общее описание продукта Проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);

- физико-химические, количественные, качественные, иные значимые требования к продукту Проекта, которые должны быть достигнуты;

- выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса;

- отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта Проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ).

Кроме того, в данном пункте должен быть отражен результат от реализации Проекта в натуральном выражении.

- Состав оборудования в проекте, планируемого к приобретению за счет средств займа.

Заявитель указывает в табличном формате перечень планируемого к приобретению оборудования с перечислением наименований по основным узлам (технологическим и вспомогательным группам).

| № | Наименование закупаемого оборудования * | Основные технические характеристики | Количество** |
| --- | --- | --- | --- |

* Необходимо указать тип оборудования. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно.

** При возможности необходимо указать точное количество единиц приобретаемого оборудования. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.